# Roadmap de desarrollos sectoriales CodeflowX

Equipo Strategy & Product

Noviembre 2025

# Roadmap de desarrollos sectoriales CodeflowX (Noviembre 2025)

## 0. Objetivo

Definir, por sector económico, los entregables técnicos y funcionales que debemos completar para disponer de versiones adaptadas de CodeflowX (governance + compliance + evaluación + monitorización), alineadas con normativas sectoriales, ISO aplicables y casos de uso prioritarios identificados en ADOPCION_IA_SECTORES_ESPANA_NOV2025.md.

## 1. Tabla resumen de desarrollos pendientes

| Sector | Prioridad | Entregables clave | Componentes afectados | Dependencias | ETA sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información y comunicaciones (Agencias) | Alta | Plantillas FRIA multi-cliente, bundles BYOM y guía integración MCP | PROMPTS_15-17, leka-llm-interpreter, documentación ventas | Validar con partners agencias | Q1 2026 |
| Finanzas y seguros | Alta | Pack FinReg (scoring explicable, matrices AML), auditoría DORA, reporting Banco de España | leka-bias-detection, leka-llm-evaluation, PROMPTS_18 | Necesitamos normativa DORA en prompts 20+ | Q1 2026 |
| Energía / Utilities | Media | Protocolos resiliencia OT, integración SCADA, FRIA específica CNMC | leka-orchestrator, triggers TimescaleDB, PROMPTS_14 | Conectar con leka-model-wrapper para modelos físicos | Q2 2026 |
| Administración pública | Alta | Guia ENS completa, FRIA AP, plantillas Art.71, bundle multi-concejalia | PROMPTS_18, PROMPTS_15, dashboards ENS | Coordinación partners sector público | Q1 2026 |
| Educación | Media | Kit governance agentes educativos, gestión consentimiento menores, reporting ético | leka-prompt-governance, leka-agent-monitoring, documentación marketing | Alianzas universidades piloto | Q2 2026 |
| Industria manufacturera | Alta | Pack Industria 4.0 ampliado (trazabilidad cadena suministro, mantenimiento predictivo), conectores MES | leka-model-wrapper, adapters OPC-UA, PROMPTS_14 | Sincronizar con EnArt generación entidades | Q1 2026 |
| Servicios profesionales (legaltech) | Media | Matrices responsabilidad proveedor/deployer, cláusulas contractuales, guías auditoría legaltech | Documentación comercial, PROMPTS_05 | Sincronizar con equipo legal | Q1 2026 |
| Comercio | Media | Checklists omnicanal, controles sesgos recomendadores, plantillas auditoría marketing | leka-llm-evaluation, leka-rag-evaluation, dashboards marketing | Requiere datasets ejemplo retail | Q2 2026 |
| Transporte y logística | Media | Guías flotas IoT, alertas drift ENS medio, integraciones telemática | leka-agent-monitoring, leka-orchestrator, modbus adapters | Validar con partner 3PL | Q2 2026 |
| Actividades administrativas / BPO | Alta | SLAs de gobernanza multi-cliente, segregación datos, reporting cliente | PROMPTS_15, leka-server-serving-evaluation, portal partner | Alinear con roadmap multi-tenant | Q1 2026 |
| Construcción | Media | Compliance obra pública, integración BIM (IFC), gestión subcontratas | leka-rag-evaluation, connectors BIM, PROMPTS_14 | Piloto con partner construcción | Q2 2026 |
| Hostelería y turismo | Media | Plantillas FRIA turismo, controles PII huéspedes, bundles destinos inteligentes | leka-rag-evaluation, leka-prompt-governance, integraciones PMS | Coordinar con Segittur | Q2 2026 |

## 2. Detalle por sector

### 2.1 Información y comunicaciones

- Entregables:

  - Plantillas FRIA para agencias que gestionan múltiples clientes (incluye definiciones de “proyecto gobernado” y límites 2/2/2).

  - Librería de prompts MCP para conectar CodeflowX con n8n, ChatGPT, Claude (refuerzo PROMPTS_17).

  - Bundle BYOM con guías de optimización coste (leka-llm-interpreter + control GPU/servless).

- Acciones:

  - Actualizar COMPARATIVA_PLATAFORMAS_GOBIERNO_IA_NOV2025.md con narrativa agencias.

  - Crear script EnArt para generar entidades prj_project, gov_governancepolicy (prefijo siguiendo convención cor_/prj_).

### 2.2 Finanzas y seguros

- Entregables:

  - Módulos de evaluación sesgo/cumplimiento para scoring crediticio (integración leka-bias-detection).

  - Flujo automatizado Art. 12-15 EU AI Act + matrices DORA (operational resilience).

  - Guía auditoría Banco de España (reporting anual).

- Acciones:

  - Extender PROMPTS_18 con tablas fin_riskassessment, fin_audittrail (prefijo fin_).

  - Diseñar dashboards compliance en codeflowx-portal (EnArt UI).

### 2.3 Energía, agua y residuos

- Entregables:

  - Playbook resiliencia OT: triggers TimescaleDB + hash chain para eventos SCADA.

  - FRIA sector CNMC con indicadores sostenibilidad.

  - Integraciones OPC-UA y MQTT para ingestión de datos operacionales.

- Acciones:

  - Actualizar PROMPTS_14 para soportar extensiones Timescale en tablas ene_eventlog.

  - Crear pruebas de carga en codeflowx-portal para dashboards ESG.

### 2.4 Administración pública

- Entregables:

  - Plantillas de informe Art. 71 y FRIA ENS Alto.

  - Matriz de compatibilidad ENS (integrar en PROMPTS_18).

  - Soporte multi-concejalía (sub-tenants) en Cloud Governance / Enterprise.

- Acciones:

  - Extender codeflowx-govern-backend con dominios adm_ para licitaciones.

  - Generar prompts de despliegue Kubernetes ENS (sin hardcode, usar config).

### 2.5 Educación

- Entregables:

  - Librería de políticas data governance menores y consentimiento.

  - Evaluación de agentes educativos (RAG académico, tutoría) con leka-rag-evaluation.

  - Plantillas de informe ético (bias, diversidad datasets).

- Acciones:

  - Añadir a PROMPTS_05 entidades edu_learningasset, edu_consentrecord.

  - Diseñar dashboards específicos en codeflowx-portal (UNIDIGITAL).

### 2.6 Industria manufacturera

- Entregables:

  - Conectores MES/SCADA (OPC-UA) y pipelines ingestión en leka-orchestrator.

  - Evaluación RAG técnica (manuales planta) + control drift modelo visión.

  - Plantillas compliance proveedores tier-1/2.

- Acciones:

  - Incorporar triggers cor_equipmentstatus con Timescale.

  - Prompts EnArt para servicios prj_manufacturinggovernanceService siguiendo SOLID.

### 2.7 Servicios profesionales y legaltech

- Entregables:

  - Documentos contractuales provider/deployer estándar.

  - Protocolos auditoría leka-prompt-governance (registro versiones).

  - Plantillas FRIA legaltech (eDiscovery, revisión contractual).

- Acciones:

  - Actualizar PROMPTS_15 con endpoints auditoría legaltech.

  - Crear dashboards evidencias legales en codeflowx-portal.

### 2.8 Comercio mayorista/minorista

- Entregables:

  - Checklists omnicanal (web, tienda física, marketplaces).

  - Evaluaciones sesgo en recomendadores y pricing dinámico.

  - Integración rápida con ERPs (conectores API estándares).

- Acciones:

  - Extender leka-llm-evaluation con suite marketing.

  - Crear prompts com_channelpolicy, com_auditlog.

### 2.9 Transporte y logística

- Entregables:

  - Pipelines ingestión telemática (API flotas, tachógrafos).

  - Alertas drift y incident management orientado SLA.

  - FRIA ENS Medio adaptada a operadores 3PL.

- Acciones:

  - Añadir triggers log_routeevent en PROMPTS_18 (Timescale + hash).

  - Generar dashboards SLA en codeflowx-portal.

### 2.10 Actividades administrativas / BPO

- Entregables:

  - Matriz segregación clientes y datos (multi-tenant) con codeflowx-portal.

  - SLAs de gobernanza y plantillas reporte mensual.

  - Automatización auditorías para cada cliente (FRIA, Art. 12-15).

- Acciones:

  - Extender PROMPTS_15 con endpoints bpo_ para reporting y segregación.

  - Integrar logging inmutable por tenant (Timescale + pgcrypto).

### 2.11 Construcción

- Entregables:

  - Integración BIM/IFC (ingestión en leka-rag-evaluation).

  - Plantillas compliance obra pública (Ley 9/2017) y PRL.

  - Monitoreo IA en seguridad obra (visión + alertas).

- Acciones:

  - Crear prompts con_projectrisk, con_subcontractor (prefijo con_).

  - Diseñar dashboards compliance licitaciones.

### 2.12 Hostelería y turismo

- Entregables:

  - Plantillas FRIA turismo inteligente (Segittur).

  - Controles PII huéspedes, integraciones PMS.

  - Evaluación asistentes multilingüe (nativos + turistas).

- Acciones:

  - Extender leka-rag-evaluation con datasets hospitality.

  - Crear prompts tur_guestconsent, tur_servicelevel.

## 3. Próximos pasos

- Priorizar desarrollos Alta prioridad (Finanzas, AP, Industria, BPO, Agencias) en roadmap Q1 2026.

- Actualizar TRACKING_PROMPTS_IMPLEMENTACION.md con nuevas entradas (PROMPTS_19+ sectoriales) y porcentajes.

- Coordinar con Product Marketing para crear decks sectoriales (basados en este roadmap + comparativas).

- Definir owners por microservicio y fecha de entrega (codeflowx-govern, leka-*).

- Establecer pipeline de feedback con partners verticales (agencias, banca, sector público).

Preparado por: Strategy & Product
Contacto: roadmap@codeflowx.com
Confidencialidad: Uso interno – no distribuir sin autorización.