# 📋 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - GOVERNANCE DE ADAPTACIÓN DE MODELOS

Versión: 1.0
Fecha Creación: Octubre 2025
Estado: PENDIENTE (Post-Demo)
Prioridad: ALTA - Feature estratégico para V1.1.0

## 🎯 OBJETIVO

Implementar el sistema completo de governance para adaptación de modelos (Adapters, Merge, Quantization, Fine-Tuning) que posiciona a CodeflowX como líder en sostenibilidad y eficiencia en IA.

Mensaje Estratégico:
“¿Por qué entrenar desde cero cuando puedes adaptar? 3M de modelos disponibles, aprovéchalos de forma sostenible.”

## 🗓️ ROADMAP POST-DEMO

### FASE 1: Base de Datos y Backend (Semana 1-2)

#### 1.1 Extensiones SQL

- ☐ Ejecutar 01_model_adaptation_fields.sql

  - Añade campos a MODMODELS para adaptación

  - Crea FK self-referencing IDMODBASEMODEL

  - Crea vista recursiva V_MODEL_LINEAGE_TREE

- ☐ Ejecutar 02_model_adaptation_workflows.sql

  - Crea tabla MODADAPTATIONSTRATEGIES

  - Crea vista V_ADAPTATION_STRATEGIES_DASHBOARD

  - Inserta 5 nuevos procesos BPMN

Ubicación Archivos:

/mnt/c/Users/ManuelGonzalez/git/codeflowx-nocode/sources/sql/extensions/
├── 01_model_adaptation_fields.sql
└── 02_model_adaptation_workflows.sql

#### 1.2 Generación de Entidades JPA

- ☐ Regenerar entidad Model con nuevos campos:

- MODISADAPTER, MODISFINETUNED, MODISQUANTIZED, MODISMERGED,
MODADAPTERCONFIG, MODFINETUNINGCONFIG, MODQUANTIZATIONCONFIG,
MODMERGECONFIG, MODADAPTATIONSTRATEGY, MODADAPTATIONMETADATA,
IDMODBASEMODEL

- ☐ Generar entidad ModelAdaptationStrategy

- ☐ Regenerar vistas: V_MODEL_LINEAGE_TREE, V_ADAPTATION_STRATEGIES_DASHBOARD

Comando:

cd /mnt/c/Users/ManuelGonzalez/git/codeflowx-nocode
python src/generator.py --json sources/json/tables/MODADAPTATIONSTRATEGIES.json

#### 1.3 BusinessService

- ☐ Verificar métodos existentes en ModelBusinessService

- ☐ Añadir método findModelLineage(modelId) (usa view recursiva)

- ☐ Añadir método findAdaptationStrategies() (usa view dashboard)

### FASE 2: Procesos BPMN (Semana 3-4)

#### 2.1 Nuevos Procesos BPMN (5 procesos)

Prioridad ALTA: 1. [ ] adaptation-strategy-recommendation-v1 - IA recomienda mejor estrategia (Adapter/Merge/Quantization/Fine-Tuning) - Input: Caso de uso, presupuesto, tiempo, hardware - Output: Estrategia recomendada + justificación - Delegate: RecommendAdaptationStrategyDelegate - Python Service: adaptation_strategy_recommender.py

- ☐ adapter-creation-approval-v1

  - Aprobación de creación de Adapters (LoRA/QLoRA)

  - Validación: Costo, tiempo, CO2 vs fine-tuning completo

  - Drools: adapter-approval-scoring.drl (9 reglas)

  - 85% automatizado

Prioridad MEDIA: 3. [ ] model-merge-approval-v1 - Aprobación de fusión de modelos - Validación: Compatibilidad, licencias, performance esperado

- ☐ model-quantization-approval-v1

  - Aprobación de cuantificación de modelos

  - Validación: Hardware target, precisión aceptable

Prioridad BAJA (Restrictivo): 5. [ ] finetuning-approval-v1 - Proceso restrictivo que requiere justificación - ¿Por qué no usar Adapter/Merge/Quantization? - Validación estricta de necesidad

#### 2.2 Archivos BPMN

Ubicación:

suinsit.nova.web/src/main/resources/processes/
├── adaptation-strategy-recommendation-v1.bpmn
├── adapter-creation-approval-v1.bpmn
├── model-merge-approval-v1.bpmn
├── model-quantization-approval-v1.bpmn
└── finetuning-approval-v1.bpmn

#### 2.3 Delegates Java

Crear: - RecommendAdaptationStrategyDelegate.java - ValidateAdapterConfigDelegate.java - ValidateMergeCompatibilityDelegate.java - ValidateQuantizationPrecisionDelegate.java - JustifyFineTuningDelegate.java

Ubicación:

suinsit.nova.web/src/main/java/com/codeflowx/govern/workflow/delegates/

#### 2.4 Drools Rules

Crear: - adapter-approval-scoring.drl - merge-approval-scoring.drl - quantization-approval-scoring.drl - finetuning-justification-scoring.drl

Ubicación:

suinsit.nova.web/src/main/resources/rules/

### FASE 3: Python ML Services (Semana 5)

#### 3.1 Servicio de Recomendación de Estrategia

Archivo: adaptation_strategy_recommender.py

Input:

{
  "use_case": "chatbot_customer_support",
  "dataset_size": 10000,
  "budget_usd": 500,
  "time_days": 7,
  "hardware_available": ["cpu", "gpu_t4"],
  "target_performance": 0.85,
  "priority": "cost"  # cost, time, co2, performance
}

Output:

{
  "recommended_strategy": "ADAPTER_LORA",
  "confidence": 0.92,
  "justification": "...",
  "alternatives": [
    {"strategy": "QUANTIZATION", "score": 0.78},
    {"strategy": "FINE_TUNING", "score": 0.45}
  ],
  "estimated_cost": 150,
  "estimated_time_hours": 24,
  "estimated_co2_kg": 2.5
}

Lógica: - Scoring multi-criterio (costo, tiempo, CO2, performance) - Reglas heurísticas + ML (opcional) - Prioriza Adapters > Quantization > Merge > Fine-Tuning

#### 3.2 Validadores

- validate_adapter_config.py - Valida configuración LoRA/QLoRA

- validate_merge_compatibility.py - Valida compatibilidad de modelos para merge

- validate_quantization_precision.py - Estima pérdida de precisión

### FASE 4: ViewModels y Pantallas ZUL (Semana 6-7)

#### 4.1 ViewModels Nuevos

- ☐ AdaptationStrategyRecommendationViewModel.java

- ☐ AdapterCreationApprovalViewModel.java

- ☐ ModelMergeApprovalViewModel.java

- ☐ ModelQuantizationApprovalViewModel.java

- ☐ FineTuningApprovalViewModel.java

- ☐ ModelLineageOverviewViewModel.java

- ☐ AdaptationStrategiesDashboardViewModel.java

#### 4.2 Pantallas ZUL Nuevas

- ☐ adaptation-strategy-recommendation-form.zul

- ☐ adapter-creation-approval-form.zul

- ☐ model-merge-approval-form.zul

- ☐ model-quantization-approval-form.zul

- ☐ finetuning-approval-form.zul

- ☐ model-lineage-tree.zul (Visualización árbol de linaje)

- ☐ adaptation-strategies-dashboard.zul

#### 4.3 Dashboard de Linaje de Modelos

Visualización Tipo Árbol:

📦 llama-2-7b (Base Model)
 ├─ 🎯 llama-2-7b-customer-support-adapter (LoRA)
 │   └─ 🎯 llama-2-7b-cs-spanish-adapter (LoRA sobre LoRA)
 ├─ 🔧 llama-2-7b-4bit (Quantization)
 └─ 🔄 llama-2-7b-customer-merged (Merge con otro)

Métricas por Nodo: - Costo creación - CO2 emitido - Performance actual - Estado (activo/deprecated)

### FASE 5: Integración con Model Registry (Semana 8)

#### 5.1 Actualizar Model Registry

- ☐ Añadir columna “Adaptation Strategy” en listado de modelos

- ☐ Badge visual: 🎯 Adapter, 🔄 Merge, 🔧 Quantization, 🔥 Fine-Tuned

- ☐ Filtro por estrategia de adaptación

- ☐ Columna “Base Model” con link al modelo original

#### 5.2 Model Detail View

- ☐ Sección “Adaptation Info” con:

  - Estrategia utilizada

  - Modelo base (si aplica)

  - Configuración de adaptación (JSON)

  - Métricas de eficiencia (costo, CO2, tiempo)

  - Link a proceso BPMN de aprobación

### FASE 6: Dashboards Ejecutivos (Semana 9)

#### 6.1 Dashboard “Sustainability Impact”

Métricas: - CO2 ahorrado vs fine-tuning completo - Costo total ahorrado - Tiempo total ahorrado - Modelos adaptados vs entrenados desde cero

Gráficos: - Pie chart: Distribución de estrategias (Adapter 60%, Quantization 25%, etc.) - Line chart: Evolución CO2 mensual - Bar chart: Ahorro por estrategia

#### 6.2 Dashboard “Adaptation Strategies”

- Vista V_ADAPTATION_STRATEGIES_DASHBOARD (ya creada en SQL)

- Tabla comparativa de estrategias

- Recomendación automática de estrategia más usada

### FASE 7: Testing y Documentación (Semana 10)

#### 7.1 Testing

- ☐ Unit tests de Delegates

- ☐ Integration tests de procesos BPMN

- ☐ Test de validadores Python

- ☐ Test de ViewModels

- ☐ Test end-to-end de flujo completo

#### 7.2 Documentación

- ☐ Documentación técnica de procesos BPMN

- ☐ Guía de usuario para ML Engineers

- ☐ Runbook operacional

- ☐ Actualizar documentación comercial

## 📊 MÉTRICAS DE ÉXITO

### KPIs a Medir Post-Implementación:

| Métrica | Target |
| --- | --- |
| % Modelos adaptados vs entrenados desde cero | >70% |
| CO2 reducido (kg) | >1000 kg/mes |
| Costo ahorrado (USD) | >$5000/mes |
| Tiempo ahorrado (horas) | >500 h/mes |
| % Uso de Adapters | >60% |
| % Uso de Quantization | >25% |
| % Fine-Tuning (restrictivo) | <10% |

## 🎯 DIFERENCIADORES COMPETITIVOS

Mensaje Comercial Post-Implementación:

“CodeflowX es la ÚNICA plataforma de AI Governance que prioriza la sostenibilidad y eficiencia mediante:

✅ Recomendación Inteligente de Estrategia - IA decide la mejor forma de adaptar ✅ Governance de Adaptación - Procesos BPMN certificables ✅ Linaje de Modelos - Trazabilidad completa de origen ✅ Métricas de Sostenibilidad - CO2, costo, tiempo medidos ✅ Proceso Restrictivo para Fine-Tuning - Requiere justificación explícita

Resultado: 70% reducción en CO2 + 60% reducción en costos + Compliance garantizado”

## 📞 CONTACTO PARA IMPLEMENTACIÓN

Equipo Técnico: - Backend Lead: [Asignar] - Frontend Lead: [Asignar] - ML/Python Lead: [Asignar] - QA Lead: [Asignar]

Timeline: 10 semanas (2.5 meses)
Esfuerzo Estimado: 400-500 horas
Prioridad: ALTA - Feature estratégico V1.1.0

Estado: 📋 PENDIENTE - Ejecutar post-demo
Próximo Paso: Aprobar roadmap y asignar equipo